# 儿童AI体态管理平台 产品需求文档（PRD）V1.0

企业级交付版 · 目标导向、可验收、可排期的产品需求说明

## 1. 文档说明与范围

版本：V1.0（2026-07-08）

本文面向儿童体态管理与运动康复场景，定义从儿童档案、视频采集、AI分析、训练计划、打卡复测、机构运营到合规边界的完整闭环。

## 2. 产品目标

本期目标：在医疗安全边界内，提供“可复用、可解释、可追踪”的体态健康服务流程。

| 指标 | 定义 | 当前目标 | 口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析任务达成率 | 创建任务后进入PROCESSING并生成报告或可解释失败的比例 | >=90%（前2周） | 以任务提交后72小时窗口去重统计 |
| 报告查看率 | 家长登录后查看报告的比例 | >=80%（30分钟内） | 建模为 report_id 产生后首次查看 |
| 训练任务完成率 | 训练计划中标记完成的任务数/计划总任务 | >=60%（14天） | 以plan_id聚合口径 |
| 训练后复测率 | 周期内完成复测任务的儿童比例 | >=50%（60天） | 以报告对比组口径 |
| 课程转化率 | 看完报告并进入课程或会员的比例 | >=20%（试点阶段） | childId去重 |

## 3. 非功能约束

报告输出必须包含风险等级、关键点摘要、建议动作、复测周期，且每条建议均可追溯到输入字段。

所有“医疗表述”必须经过提示词边界过滤，不允许出现确诊、治疗、治愈等词。

核心接口平均P95响应不超过800ms（列表/查询类），AI分析链路异步化且任务平均完成时长<=5分钟（同等条件下）。

日志与敏感操作保留最少180天可回溯数据，报告与视频产物按业务策略归档。

## 4. 用户场景与需求优先级（MoSCoW）

| 优先级 | 角色 | 需求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Must | 家长 | 快速完成建档并上传合格视频 | 2分钟内完成建档+视频上传并进入分析队列 |
| Must | 家长 | 理解报告并得到训练建议 | 报告页展示指标-解释-建议-风险提示，且无医疗诊断术语 |
| Must | 教练 | 对AI报告进行复核并生成课程 | 复核后7分钟内能关联课程并下发家长端 |
| Should | 机构运营 | 从线索到成交形成可追踪漏斗 | 按渠道查看咨询、转化、成交数据，按周汇总 |
| Could | 家长 | 查看趋势图并做复测对比 | 连续两次报告可按维度对比，支持导出/截图 |

## 5. 关键用户故事

家长端场景

| 用户故事 | 输入条件 | 预期结果 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作为家长，我想快速确认孩子体态问题并得到建议 | 完成建档+上传1段站姿/动作视频 | 在首页可看到报告进度并在完成后查看结论 | 1小时内可见报告摘要；报告可追溯到拍摄视频 |
| 作为家长，我想知道后续安排 | 收到计划与训练提醒后开始打卡 | 每日学习流程可执行并产生打卡数据 | 出现连续2次未打卡触发提醒 |

教练端场景

| 用户故事 | 输入条件 | 预期结果 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作为教练，我要修正AI结论并给出更安全建议 | AI报告存在重拍或疑似风险提示 | 可编辑建议文本并记录复核意见 | 复核记录写入审计日志并更新报告版本 |
| 作为教练，我要管理任务执行 | 计划下发后查看打卡和反馈 | 支持按儿童和日期过滤追踪 | 缺失数据有催办提醒 |

运营场景

| 用户故事 | 输入条件 | 预期结果 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作为运营，我要判断投放效果 | 活动二维码绑定到线索并入场景看板 | 按渠道看到线索→咨询→课程转化漏斗 | 可按天/月导出 |
| 作为运营，我要保证服务连贯性 | 教练与机构切换人员时需交接儿童训练状态 | 交接后可继续查看未完成任务与复测提醒 | 状态不丢失 |

## 6. 功能边界与范围（In/Out）

In：AI姿态筛查、报告生成、训练计划、打卡、复测、机构看板、权限与审计。

Out：医疗诊断、远程处方、药物建议、非授权第三方数据共享。

## 7. 需求澄清项与依赖

| 依赖项 | 责任人 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小程序/微信鉴权 | 平台侧 |  |
| 支付链路对接 | 第三方支付商 |  |
| 对象存储与转码服务 | 基础设施团队 |  |
| 法规与隐私合规模板 | 法务/合规 |  |

## 8. 验收与里程碑

里程碑与验收动作按三层推进：

P0（1周）：完成需求冻结、接口草案与风险清单（Must条目100%覆盖）。

P1（4-6周）：完成MVP功能闭环（建档、视频上传、AI任务、报告、教练复核、课程下发）。

P2（8周）：完成试点验收，形成SOP并通过复测率/转化率验收指标。

## 9. 风险与应对

数据质量风险：视频欠佳导致关键点误差。应对：提示重拍、质量检测阈值与人工复核兜底。

隐私风险：未成年人数据管理不严。应对：家长授权、数据脱敏、审计留痕、定期抽检。

算法误判风险：过度建议。应对：置信度低于阈值则降级输出并显式提示线下评估。

运营风险：留存与复测率不达标。应对：周期提醒+激励+教练复核催办机制。