研发计划与项目管理

从MVP到商业试点的里程碑、团队分工与交付节奏

| 版本 | 适用阶段 | 主要读者 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | MVP到商业化交付 | 创始团队、产品、研发、运营、机构合作方 | 2026-07-08 |

# 阶段计划

| 阶段 | 周期 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 方案确认 | 1周 | 明确范围、架构、数据和合规边界 | PRD、架构、接口草案 |
| P1 MVP研发 | 4-6周 | 完成家长端、视频分析、报告、基础后台 | 可演示版本、测试报告 |
| P2 试点交付 | 4周 | 接入1-3家机构，跑通筛查到课程闭环 | 试点数据、运营SOP |
| P3 商业化增强 | 6-8周 | 完善权限、支付、运营、模型评估和部署 | 商业版V1.0 |

# 团队分工

产品负责人：需求拆解、验收标准、试点反馈闭环。

前端工程师：小程序/H5、儿童训练页、Web后台。

后端工程师：API、任务队列、权限、数据模型、支付。

算法工程师：关键点、评分规则、质量检测、模型评估。

测试/交付：场景测试、部署验证、客户培训和SOP落地。

# 项目管理机制

每周一次需求评审和风险评审，变更必须记录影响范围。

每个迭代必须有可演示产物和回归清单。

算法、报告文案和训练内容变更要保留版本号。

试点阶段每天跟踪上传成功率、分析成功率、报告查看率和课程转化率。