生产部署运维

环境、发布、监控、备份与应急恢复方案

| 版本 | 适用阶段 | 主要读者 | 更新时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | MVP到商业化交付 | 创始团队、产品、研发、运营、机构合作方 | 2026-07-08 |

# 环境规划

| 环境 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| dev | 日常开发和联调 | 可使用模拟支付、测试对象存储 |
| test | 测试验收和回归 | 数据可重置，配置接近生产 |
| staging | 预发布和客户演示 | 与生产同版本、同拓扑 |
| prod | 正式服务 | 备份、监控、告警、权限收敛 |

# 发布流程

合并代码前完成单元测试、接口测试和关键场景回归。

构建镜像并记录版本号、Git提交、配置变更和数据库迁移。

先发布staging并完成冒烟测试。

生产发布采用灰度或低峰窗口，发布后验证登录、上传、任务、报告、后台看板。

异常时按回滚预案恢复上一版本并保留现场日志。

# 监控与告警

应用：错误率、响应时间、CPU/内存、重启次数。

AI任务：队列长度、处理耗时、失败率、模型版本异常。

存储：对象上传失败、下载失败、容量和费用。

业务：新增档案、上传数、报告完成数、训练打卡数、订单支付。

# 备份与恢复

MySQL每日全量备份、关键表增量日志保留。

对象存储开启生命周期和误删保护，报告JSON与视频产物按任务归档。

每月至少一次恢复演练，验证数据库、对象文件和报告页能完整恢复。